УТВЕРЖДАЮ

Председатель муниципальной общественной

комиссии городского поселения «Борзинское»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Русинов

«09» ноября 2020 года г.Борзя

ПРОТОКОЛ

Заседания общественной муниципальной комиссии о внесении изменений в программу «Формирование современной городской среды», а именно

перенос сроков реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий «Шахматный парк», «Центральная площадь » с 2021 г. на 2022 г.

На заседании присутствовали:

**Председатель комиссии** - глава городского поселения «Борзинское» - Русинов Сергей Александрович

**Заместитель председателя комиссии** – председатель Совета городского поселения «Борзинское» - Нехамкин Владимир Яковлевич

**Секретарь комиссии** – начальник отдела экономического развития администрации городского поселения «Борзинское» - Шиц Маргарита Сергеевна

Члены комиссии:

Сизиков Виктор Юрьевич – заместитель руководителя администрации городского поселения «Борзинское»

Боровых Татьяна Викторовна - начальник отдела социальной, организационно - правовой и кадровой работы администрации городского поселения «Борзинское»

Блохина Жанна Александровна – начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансов администрации городского поселения «Борзинское»

Тюкавкина Наталья Николаевна – И.о. заместителя руководителя администрации городского поселения «Борзинское» - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства

Титова Наталья Ивановна – начальник отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации городского поселения «Борзинское»

Якимова Виктория Андреевна – главный специалист по архитектуре и градостроительству отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации городского поселения «Борзинское»

Никифорова Наталья Ивановна – депутат Совета городского поселения «Борзинское»

Тарасенко Сергей Николаевич – депутат Совета городского поселения «Борзинское»

Мистель Марина Викторовна - предприниматель городского поселения «Борзинское»

Чередов Анатолий Сергеевич – директор МБУ ФКиС «Олимп»

Неизвестных Ирина Владимировна – директор МУ «Служба МТО»

Топорков Виктор Анатольевич – представитель ООО «Сапфир»

Кворум имеется, заседание комиссии правомочно.

**Русинов С.А.:** «Сегодня на повестке заседания ряд очень важных вопросов, которые необходимо обсудить и принять соответствующие решения. Маргарита Сергеевна продолжит»

**Шиц М.С.:** «Главный вопрос сегодня - внесение изменений в программу «Формирование современной городской среды» перенос сроков реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий «Шахматный парк» и «Центральная площадь » с 2021 г. на 2022 г. В текущем году Министерством ЖКХ Забайкальского края утвержден приказ от 18 августа 2020 года № 900 д «О проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований Забайкальского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды». В связи с этим мы должны подать заявку для участия в конкурсном отборе и привести программу в соответствие с перечнем подаваемых общественных территорий. У нас разработаны проекты на Городской парк, на сквер по ул. Матросова, потребность на которые мы можем подтвердить проектом и сметными расчетами. А так как на «Шахматный парк» и Центральную площадь им. В.И. Ленина проектно – сметная документация находится в разработке, заявку сделать на них мы не можем»

**Русинов С.А.:** «То есть по фактическому финансированию. Предварительно Министерство ЖКХ озвучивает, что средства, на которые мы можем рассчитывать примерно такие же, как в этом году»

**Нехамкин В.Я.:** «Мне вообще не понятно. Есть программа и условия, которые прописаны в федеральном проекте, я с ними ознакомлен, мы за неё проголосовали, провели дважды общественные обсуждения. Я не бду голосовать за перенос сроков»

**Никифорова Н.И.:** «Получается, изначально, финансирование программы, было федеральным, а в следующем году, без федерального, только краевым? Раз краевое диктует свои правила? Сейчас, если нас ставят в такие рамки, краевые власти, финансирование будет только краевое?»

**Шиц М.С.:** «Нет, не только краевое. Будет также три бюджета – федеральный, краевой и местный»

**Русинов С.А.:** «На начало текущего года для полной реализации двух проектов, которые заведены в прошлом году Городской парк и сквер по ул. Матросова необходимо было 34 млн. рублей, выделили городу 9 млн. 400 тыс. рублей, 2 млн. лежало собственных средств, т.е. однозначно будет третий этап реализации этих мероприятий. Следовательно, в следующем году, программой были предусмотрены два других объекта центральная площадь города и «Шахматный парк». Ориентировочно, только по городской площади необходимо порядка 40 млн. рублей, цифра предварительная. «Шахматный парк» - смета будет ещё больше. Т.е. в следующем году мы должны парки доделать и зайти на площадь»

**Нехамкин В.Я.:** «Мы обсуждали этот момент. Я сразу говорил, что эти 40 млн., смысл их заказывать? Мы три года реализуем проект и понимаем, что необходимые средства не будут выделены, смысл заказывать, то чего здесь, изначально никогда не будет»

**Русинов С.А.:** «Что вы предлагаете Владимир Яковлевич?»

**Нехамкин В.Я.:** «Для начала убрать фонтаны дорогостоящие, посмотреть, что просят люди. Мы за три года не сделали ни одного фонтана, на площади у нас заявлены два. Может быть пора отказаться от фонтанов и заняться благоустройством»

**Русинов С.А.:** «Владимир Яковлевич, только тротуарная плитка на площадь, только материал – это 15, 5 млн. рублей. На площади предусмотрен один сухой фонтан»

**Шиц М.С.:** «Проект ещё не готов, пока на согласовании, каждое мероприятие, которое отражается в нём, согласовывается»

**Русинов С.А.:** «Дело не в стоимости капитальных вложений в площадь, вопрос совершенно в другом, два парка стоят достаточно больших денег, мы бы с удовольствием доделали их сами, но здесь речь идёт о 30 % от годового бюджета города, по состоянию на январь текущего года »

**Шиц М.С.:** «Проектировщикам информация озвучена, что проект должен быть разработан так, что бы мы могли его реализовать в несколько этапов»

**Нехамкин В.Я.:** «Давайте по парку, допустим по ул. Матросова. Наша комиссия здесь принимала решение. Почему до сих пор нет площадки для катания на скетйборде, сколько его стоимость, 600 тыс. или миллион?»

**Шиц М.С.:** «Реализации этого этапа проекта ещё не было»

**Нехамкин В.Я.:** «Я о том и говорю, что мы деньги не на то тратим. Нужно наполнить смыслом парки»

**Шиц М.С.:** «У нас все эти мероприятия отражены на следующий год, мы сейчас, в первую очередь, их и защищаем. Мы здесь сейчас и собрались, что бы на следующий год поставить этот скейтборд и все остальные мероприятия, которые у нас на сегодняшний день не выполнены. Сметы все уже рассчитаны согласно проекта, к заявке 100 % есть вся документация. Мы не можем сейчас проект предоставить в край на площадь и «Шахматный парк», потому, что у нас их в принципе пока нет. Правительство края выделило средства на разработку ПСД на Центральную площадь В.И. Ленина и «Шахматный парк» они сейчас в разработке»

**Неизвестных И.В.:** « В планах на следующий год, мы уже парки закончим?»

**Русинов С.А.:** «Мы очень рассчитываем на завершение, но всё зависит от того, какой объём финансирования, на основании конкурсного отбора, будет заведён на следующий год. Ориентировочно, согласно тем проектам, которые сейчас у нас есть – 12,5 млн. рублей сквер по ул. Матросова и минимум 4 млн. рублей – Городской парк»

**Шиц М.С.:** «Заявка будет подана, на 25 млн. Если нам выделят эти средства, нам снова нужно будет собраться и обратно внести изменения в программу и использовать эти средства уже на площадь или на «Шахматный парк»»

**Нехамкин В.Я.:** «Я бы хотел, что бы моё мнение было отражено в протоколе и протокол предоставлен мне на подпись»

**Русинов С.А.**: «Маргарита Сергеевна, организуйте, пожалуйста, протокол за подписью каждого члена комиссии»

**Никифорова Н.И.:** «Можно уточнить, я так понимаю, что ПСД делает компания, у которой уже были ошибки по парку по ул. Лазо, да? Были там допущены ошибки, неверные сметы. Это, то же самое ПСД?»

**Русинов С.А.**: «В третий этап мы заходим с той же самой типовой документацией. Есть ошибки и в смете и в проектных решениях. Сейчас юристы прорабатывают претензионную работу к «Заб КСГ», потому, что там контракт выполнен не в полном объёме. Будем подавать в суд, других вариантов у нас нет. К сожалению, в большинстве случаев, ошибки в проектно – сметной документации практически невозможно найти, пока не приступишь к её реализации»

**Тарасенко С.Н.:** «Моё мнение, возможно оно и ошибочное, но я считаю, что «ЗабКСГ», при правильном подходе могли бы пойти на встречу»

**Русинов С.А.:** «Тем не менее, мы с ними работаем, они нам сказали, что если есть необходимость они внесут изменения в проект, а смету, мы можем корректировать только за деньги»

**Нехамкин В.Я.:** «Я хочу донести до комиссии, что мы сейчас добровольно, своими руками переносим сроки муниципальной программы»

**Шиц М.С.:** «А, не приняв участие в конкурсном отборе, мы отказываемся от реализации даже третьего этапа»

**Нехамкин В.Я**.: «Я точно за это голосовать не буду и предлагаю перейти к голосованию»

 ПРОГОЛОСОВАЛО: «ЗА» - 11 человек

 «ПРОТИВ» - 2 человек»;

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 человек.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Большинством голосов принято решение о внесении изменений в программу «Формирование современной городской среды», а именно перенести сроки реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий «Шахматный парк», «Центральная площадь » с 2021 г. на 2022 г.

Нехамкин В.Я. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сизиков В.Ю. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Боровых Т.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Блохина Ж.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тюкавкина Н.Н.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Якимова В.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Никифорова Н.И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тарасенко С.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Чередов А.С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мистель М.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Топорков В.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Неизвестных И.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Секретарь муниципальной общественной комиссии \_\_\_\_\_ Шиц М.С.