Инфографика

последовательности прохождения процедур строительства объекта жилищного строительства

в  Администрации городского поселения «Борзинское»

(наименование органа местного самоуправления)

Этап №1. Предпроектная подготовка

|  |  |  |  | до 30 дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Процедура | ОИВ, ответственный за проведение; ФИО, должность, контакты ответственного лица; режим работы | Срок проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение градостроительного плана земельного участка | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации городского поселения «Борзинское»; Якимова Виктория Андреевна, главный специалист по архитектуре и градостроительству, (830233)3-35-83 , ozoar.agp@yandex.ru Пн.- пт. 800 - 1700, обед: 1200 - 1300 | до 20 рабочих дней (процедура проводится параллельно процедурам по заключению договоров на технологическое подключение) | Градостроительный план земельного участка |
| 2 | Заключение договора о подключении к электрическим сетям | Производственное отделение Южные электрические сети филиала ПАО «МРСК Сибири» Забайкальский край, г. Борзя, Россия, 674600 , улица Свердлова, 28 Телефон +7 (30233) 32942, (30233) 3-26-38, (30233) 3-29-70 Электронная почта: Pushkarev_OP@ch.mrsks.ru Директор предприятия Пушкарёв Олег Петрович Рабочий день: Пн-Пт с 8:00 до 17:30, обеденный перерыв с 12: 00 до 13:3 | до 30 календарных дней (процедура проводится параллельно по каждому виду сетей) | Договор о технологическом присоединении к электрическим сетям |
| 3 | Заключение договора о подключении к системе теплоснабжения | АО ЗабТЭК СП Борзя Адрес: 674600, Забайкальский край, г.Борзя, ул.Ленина, 33 Режим работы: 8.00-17.00, перерыв 12.00-13.00. Телефон: 8(30233)8-11-46. Начальник структурного подразделения Кустов Константин Николаевич Официальный сайт: https://zabtek.ru/borzya.html | до 30 календарных дней (процедура проводится параллельно по каждому виду сетей) | Договор о подключении к системе теплоснабжения, при необходимости может включать подключение к системам вентиляции, отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения |
| 4 | Заключение договора о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения | «Общество с ограниченной ответственностью «Аквастоки» Адрес: г. Борзя, 674600, ул. Промышленная, 9 Режим работы: Понедельник - четверг: с 8-00 до 17-00 Пятница: с 8-00 до 16-00 Обед: с 12-00 до 13-00 Номер телефона 8(30233)3-29-69 Выходные: суббота воскресенье Генеральный директор Ушакова Елена Юрьевна Официальный сайт: http://akvastokiborzya.ru/ | до 30 календарных дней (процедура проводится параллельно по каждому виду сетей) | Договор о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения |

Этап №2. Проектирование (застройщик самостоятельно выбирает проектную организацию)

Этап №3. Подготовка к строительству

|  |  |  |  | __ дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Процедура | ОИВ, ответственный за проведение; ФИО, должность, контакты ответственного лица; режим работы | Срок проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов, не относящихся к особо опасным, технически сложным или уникальным | ГАУ «Госэкспертиза Забайкальского края»; Хабачева Ольга Александровна, начальник,(83022) 35-42-45, 35-51-17 http://zabgosexpertiza.ru/; Пн.- пт. 830 - 1715, обед: 1315 - 1400 | до 30 календарных дней | Заключение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий |
| 2 | Получение разрешения на строительство | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации городского поселения «Борзинское»; Якимова Виктория Андреевна, главный специалист по архитектуре и градостроительству, (830233)3-35-83 , ozoar.agp@yandex.ru Пн.- пт. 800 - 1700, обед: 1200 - 1300 | до 7 рабочих дней | Разрешение на строительство |
| 3 | Оформление разрешения (ордера) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и экономического планирования; Кузнецов Максим Николаевич, главный специалист по благоустройству, (47231) 3-37-36, gkx12@yndex.ru Пн.- пт. 800 - 1700, обед: 1200 - 1300 | до 10 календарных дней | Разрешение (ордер) на осуществление земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов |
| 4 | Оформление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и экономического планирования; Кузнецов Максим Николаевич, главный специалист по благоустройству, (47231) 3-37-36, gkx12@yndex.ru Пн.- пт. 800 - 1700, обед: 1200 - 1300 | до 10 календарных дней | Разрешение на пересадку деревьев и кустарников |
| 5 | Направление извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства и выдача программы проверок | Государственная инспекция Забайкальского края; Мартемьянова Татьяна Ивановна, начальник инспекции, (3022) 28-27-07, pochta@gosins.e-zab.ru Пн.- чт. 845 - 1800, пт. 845 - 1645 обед: 1300 - 1400 | до 7 рабочих дней | Программа проведения проверок |
| 6 | Подключение к электрическим сетям на период строительства | Производственное отделение Южные электрические сети филиала ПАО «МРСК Сибири» Забайкальский край, г. Борзя, Россия, 674600 , улица Свердлова, 28 Телефон +7 (30233) 32942, (30233) 3-26-38, (30233) 3-29-70 Электронная почта: Pushkarev_OP@ch.mrsks.ru Директор предприятия Пушкарёв Олег Петрович Рабочий день: Пн-Пт с 8:00 до 17:30, обеденный перерыв с 12: 00 до 13:3 | до __ календарных дней | Подключенное электроснабжение на период строительства |
| 7 | Подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на период строительства | «Общество с ограниченной ответственностью «Аквастоки» Адрес: г. Борзя, 674600, ул. Промышленная, 9 Режим работы: Понедельник - четверг: с 8-00 до 17-00 Пятница: с 8-00 до 16-00 Обед: с 12-00 до 13-00 Номер телефона 8(30233)3-29-69 Выходные: суббота воскресенье Генеральный директор Ушакова Елена Юрьевна Официальный сайт: http://akvastokiborzya.ru/ | до 10 календарных дней | Подключенное холодное водоснабжение и водоотведение на период строительства |

Этап №4. Строительно – монтажные работы (застройщик самостоятельно осуществляет СМР)

Этап №5. Завершение строительно – монтажных работ

|  |  |  |  | __ дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Процедура | ОИВ, ответственный за проведение; ФИО, должность, контакты ответственного лица; режим работы | Срок проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства, назначение итоговой проверки законченного строительством объекта | Государственная инспекция Забайкальского края; Мартемьянова Татьяна Ивановна, начальник инспекции, (3022) 28-27-07, pochta@gosins.e-zab.ru Пн.- чт. 845 - 1800, пт. 845 - 1645 обед: 1300 - 1400 | до 7 рабочих дней | Распоряжение о проведении итоговой проверки законченного строительством объекта |
| 2 | Проведение проверки законченного строительством объекта | Государственная инспекция Забайкальского края; Мартемьянова Татьяна Ивановна, начальник инспекции, (3022) 28-27-07, pochta@gosins.e-zab.ru Пн.- чт. 845 - 1800, пт. 845 - 1645 обед: 1300 - 1400 | до 20 рабочих дней | Акт итоговой проверки законченного строительством объекта |

Этап №6. Подключение к ресурсам

| № п/п | Процедура | ОИВ, ответственный за проведение; ФИО, должность, контакты ответственного лица; режим работы | Срок проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Присоединение объекта капитального строительства к электрическим сетям | Производственное отделение Южные электрические сети филиала ПАО «МРСК Сибири» Забайкальский край, г. Борзя, Россия, 674600 , улица Свердлова, 28 Телефон +7 (30233) 32942, (30233) 3-26-38, (30233) 3-29-70 Электронная почта: Pushkarev_OP@ch.mrsks.ru Директор предприятия Пушкарёв Олег Петрович Рабочий день: Пн-Пт с 8:00 до 17:30, обеденный перерыв с 12: 00 до 13:3 | в соответствии с договором | Акт технологического присоединения к электрическим сетям |
| 2 | Подключение объекта капитального строительства к системе теплоснабжения | АО ЗабТЭК СП Борзя Адрес: 674600, Забайкальский край, г.Борзя, ул.Ленина, 33 Режим работы: 8.00-17.00, перерыв 12.00-13.00. Телефон: 8(30233)8-11-46. Начальник структурного подразделения Кустов Константин Николаевич Официальный сайт: https://zabtek.ru/borzya.html | в соответствии с договором | Акт о подключении к системе теплоснабжения и, в случае необходимости, подключения к системам вентиляции, кондиционирования, отопления и горячего водоснабжения |
| 3 | Подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения | «Общество с ограниченной ответственностью «Аквастоки» Адрес: г. Борзя, 674600, ул. Промышленная, 9 Режим работы: Понедельник - четверг: с 8-00 до 17-00 Пятница: с 8-00 до 16-00 Обед: с 12-00 до 13-00 Номер телефона 8(30233)3-29-69 Выходные: суббота воскресенье Генеральный директор Ушакова Елена Юрьевна Официальный сайт: http://akvastokiborzya.ru/ | в соответствии с договором | Акт о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения |

Этап №7. Ввод в эксплуатацию

|  |  |  |  | __ дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Процедура | ОИВ, ответственный за проведение; ФИО, должность, контакты ответственного лица; режим работы | Срок проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капительного строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов | Государственная инспекция Забайкальского края; Мартемьянова Татьяна Ивановна, начальник инспекции, (3022) 28-27-07, pochta@gosins.e-zab.ru Пн.- чт. 845 - 1800, пт. 845 - 1645 обед: 1300 - 1400 | до 10 рабочих дней | Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| 2 | Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации | Кадастровый инженер по выбору застройщика | в соответствии с договором | Технический план здания |
| 3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации городского поселения «Борзинское»; Якимова Виктория Андреевна, главный специалист по архитектуре и градостроительству, (830233)3-35-83 , ozoar.agp@yandex.ru Пн.- пт. 800 - 1700, обед: 1200 - 1300 | до 7 рабочих дней | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 4 | Закрытие разрешения (ордера) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и экономического планирования; Кузнецов Максим Николаевич, главный специалист по благоустройству, (47231) 3-37-36, gkx12@yndex.ru Пн.- пт. 800 - 1700, обед: 1200 - 1300 | до 10 календарных дней | Уведомление о закрытии ордера |
| 5 | Государственный кадастровый учет и государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества | Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Забайкальскому краю Тихенко Алексей Алексеевич, и.о. руководителя, 8(3022)32-13-71, rosreestr.ru/ Пн.- чт. 800 - 1700, пт. 800 - 1545 | до 10 рабочих дней | Кадастровый паспорт и Свидетельство о государственной регистрации права |